### Jaké jsou hlavní činnosti koordinátora?

Přípravná fáze:
Spolupracuje s projektantem při tvorbě projektové dokumentace, zpracovává otázky BOZP v projektové dokumentaci, hlavně v částech zásady organizace výstavby a technické zprávě.
Ohlašuje zahájení stavebních prací inspektorátu práce, vyžaduje-li si to rozsah stavby, vypracovává náležitosti ohlášení.
Zpracuje Plán bezpečnosti práce:

- plán staveniště, zajištění staveniště, provozní řád

- náležitosti oznámení o zahájení prací inspektorátu práce

- analýza o vyhodnocení rizik jednotlivých prací všech zhotovitelů (realizačních firem)

- harmonogram výstavby se zaměřením na BOZP

- seznam zhotovitelů

- záznam o seznámení všech zhotovitelů s plánem BOZP

- záznamy o aktualizacích plánu BOZP až do kolaudace stavby

Je nápomocen zadavateli při výběru zhotovitelů stavby, s ohledem na otázky zpracování dokumentací zhotovitelů týkajících se technologií prací a vyhodnocení a analýzy rizik jednotlivých postupů .

Fáze realizace:
Koordinuje spolupráci zhotovitelů při zajišťování BOZP, dohlíží na dodržování daných zásad postupů zhotovování stavby.
Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění činností, sleduje prováděné činnosti se zřetelem na dodržení požadavků na BOZP.
Provádí zápisy do stavebního deníku o zjištěných nedostatcích včetně návrhu nápravných opatření a termínu náprav, dohlíží na splnění úkolů náprav. Organizuje kontrolní dny určené k dodržování plánu BOZP, navrhuje termíny kontrolních dnů a vede zápisy z jednání do stavebního deníku.
Sleduje dodržování plánu BOZP.